Бриф / техническое задание / смета

AI-система прогнозирования закупок для сети цветочных магазинов

Дата документа: 28.05.2026

Краткое резюме проекта

Проект направлен на создание MVP системы, которая помогает старшему кладовщику сети цветочных магазинов принимать решение о закупке свежих цветов. На первом этапе система проверяется на одной номенклатуре/одной категории розы, после чего выполняется пилот на реальных исторических данных.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Формат проекта | MVP + пилотная проверка на реальных данных |
| Предмет проверки | Одна номенклатура/один вид розы |
| Стоимость MVP | 15 000 руб. |
| Стоимость пилота | 15 000 руб. |
| Итоговая стоимость | 30 000 руб. |
| Ключевой результат | Проверенная рекомендация по закупке и сравнение с фактическими закупками |

1. Общая информация

Настоящий документ описывает состав работ по разработке MVP и пилотной проверке системы прогнозирования закупок для сети из 9 розничных цветочных магазинов в Бурятии. Основной фокус проекта - помощь старшему кладовщику в принятии решения по закупке скоропортящегося товара на основании данных из 1С, истории продаж, остатков и фактических закупок.

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Заказчик | Сеть розничных цветочных магазинов |
| Количество торговых точек | 9 магазинов |
| Ответственный пользователь | Старший кладовщик |
| Предмет MVP | Прогноз закупки по одной номенклатурной группе/одному виду розы |
| Формат решения | FastAPI-приложение на Python с простым веб-интерфейсом и Docker-развертыванием |
| Цель пилота | Проверить качество рекомендации на реальных исторических данных и сравнить с фактическими закупками |

2. Бизнес-проблема

Закупка свежих цветов выполняется заранее, ориентировочно за 3 недели до поставки. Из-за скоропортимости товара ошибка прогноза приводит к двум рискам: дефициту товара в период повышенного спроса или избыточным остаткам, которые могут потерять товарный вид.

текущий ручной подход не учитывает одновременно продажи, остатки, тренды и фактические закупки;

продажи в 1С могут быть агрегированы по категории, тогда как закупка ведется по сортам;

кладовщику сложно вручную сопоставлять историю продаж, текущие остатки и будущий период поставки;

необходим инструмент поддержки решения, а не полностью автоматическая закупочная система.

3. Цель проекта

Разработать и проверить MVP систему, которая формирует рекомендацию по объему закупки для одной выбранной номенклатурной позиции/категории розы на основании исторических данных из 1С. Результат пилота должен показать, насколько расчетная рекомендация отличается от реальных закупок и может ли подход быть масштабирован на остальные позиции ассортимента.

4. Границы проекта

| Входит в проект | Не входит в проект на данном этапе |
| --- | --- |
| MVP для одной номенклатуры/одного вида розы | Полное покрытие всего ассортимента до 1000 позиций |
| Импорт данных из 1С через CSV и подготовленный контур HTTP/OData | Разработка или доработка конфигурации 1С силами исполнителя |
| Расчет статистической рекомендации и сравнение с фактическими закупками | Автоматическое создание заказов поставщикам без подтверждения кладовщика |
| Простой веб-интерфейс для загрузки данных и просмотра результата | Сложная ролевая модель, кабинет администратора, мобильное приложение |
| Docker-развертывание для удобного запуска | Промышленное масштабирование на многопользовательскую инфраструктуру |

5. Функциональные требования MVP

Загрузка номенклатуры, продаж, остатков и фактических закупок из CSV-файлов, выгруженных из 1С.

Наличие кнопки автоматической загрузки из 1С по HTTP/OData при предоставлении заказчиком рабочих доступов и URL-методов.

Хранение загруженных данных в локальной базе приложения.

Расчет статистической рекомендации по выбранной категории розы.

Учет аналогичного периода прошлого года, тренда последних недель, текущих остатков, ожидаемых поставок и страхового запаса.

Вывод результата в веб-интерфейсе: рекомендованное количество, остаток, тренд, базовый спрос и пояснение расчета.

Сравнение рекомендации с фактическими закупками за выбранный период.

Подготовка проекта к дальнейшему масштабированию на другие позиции ассортимента.

6. AI-рекомендация и интернет-факторы

В архитектуре предусматривается подключение OpenAI API для формирования дополнительного пояснения и корректирующей рекомендации поверх статистического расчета. Важно: модель OpenAI сама по себе не имеет доступа к интернету. Для учета внешних факторов требуется отдельный источник данных: поисковый API, календарь праздников или подготовленный список событий.

статистический расчет остается основным источником чисел;

AI не должен выдумывать продажи или закупки, а только объяснять и предлагать корректировку на основании переданных данных;

в MVP допускается использовать локальный календарь ключевых праздников;

подключение внешнего поискового API может быть выделено в следующий этап после пилота.

7. Требуемые данные от заказчика

| Данные | Минимальный состав | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Номенклатура | ID 1С, название, категория продаж, сорт/вид | Для выбранной розы обязательно |
| Продажи | дата, магазин, товар/категория, количество, сумма, тип продажи | Желательно минимум за 1-2 года |
| Остатки | дата, магазин/склад, товар, количество | Нужны на даты перед прогнозируемыми периодами |
| Фактические закупки | дата заказа, дата поставки, товар, количество | Используются для проверки качества прогноза |
| Маппинг | закупочная позиция -> продаваемая категория | Критично при продаже агрегированной категорией |
| Доступ к 1С | URL, пользователь, пароль, список методов/отчетов | Для автоматической загрузки |
| OpenAI API key | ключ API и согласованная модель | Только для AI-рекомендации |

8. Техническая архитектура

Backend: Python, FastAPI.

Frontend: простой веб-интерфейс на HTML-шаблонах.

База данных MVP: SQLite с возможностью перехода на PostgreSQL.

Интеграция 1С: CSV на старте, HTTP/OData при наличии доступов.

AI-модуль: OpenAI API, отключаемый через переменные окружения.

Развертывание: Docker и Docker Compose.

Ограничения ресурсов: один worker, ограничение concurrency, лимиты памяти и CPU в Docker Compose.

9. Этап 1 - MVP

Стоимость этапа: 15 000 рублей.

создание FastAPI-приложения;

создание простой веб-страницы для загрузки данных и запуска расчета;

поддержка CSV-импорта из 1С;

подготовка кнопки автоматической загрузки из 1С по HTTP/OData;

создание структуры базы данных;

реализация статистического прогноза для одной номенклатуры/категории;

добавление Dockerfile и docker-compose.yml;

подготовка базовой документации по запуску и формату данных.

Результат этапа: работающее приложение, готовое принять тестовые данные заказчика.

10. Этап 2 - пилот на реальных данных

Стоимость этапа: 15 000 рублей.

загрузка реальных данных по выбранной розе;

проверка корректности структуры данных и маппинга;

расчет рекомендаций на исторических периодах;

сравнение рекомендаций с фактическими закупками;

оценка ошибки прогноза и выявление причин расхождений;

корректировка коэффициентов прогноза при необходимости;

подготовка выводов по применимости подхода и масштабированию.

Результат этапа: отчетная проверка на реальных данных и понятный вывод, стоит ли масштабировать систему на остальные номенклатурные группы.

11. Смета проекта

| Этап | Состав работ | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| MVP | Каркас приложения, интерфейс, импорт данных, базовый прогноз, Docker-развертывание | 15 000 руб. |
| Пилот | Загрузка реальных данных, проверка прогноза на истории, сравнение с фактическими закупками, корректировка | 15 000 руб. |
| Итого | Проект с одной номенклатурой и проверкой на реальных данных | 30 000 руб. |

Стоимость указана для объема работ по одной номенклатуре/одной категории розы. Масштабирование на дополнительные позиции, разработка сложной интеграции с 1С, подключение внешнего поискового API, многопользовательская ролевая модель и промышленное внедрение оцениваются отдельно.

12. Критерии приемки

приложение запускается через Docker Compose;

главная страница приложения доступна в браузере;

CSV-файлы согласованного формата загружаются без ошибок;

для выбранной розы формируется статистическая рекомендация по закупке;

в интерфейсе отображается сравнение рекомендации с фактической закупкой;

при отсутствии доступа к 1С приложение показывает понятное сообщение, а не аварийную ошибку;

при предоставлении рабочих HTTP/OData-методов 1С кнопка автоматической загрузки получает данные из 1С.

13. Риски и допущения

Качество прогноза зависит от полноты и корректности данных в 1С.

Если продажи агрегированы, а закупка ведется по сортам, требуется корректный маппинг.

Если история закупок отсутствует, ее потребуется начать собирать с момента внедрения.

Подключение к 1С может потребовать участия специалиста по 1С со стороны заказчика.

AI-рекомендация не заменяет статистический расчет и решение ответственного сотрудника.

14. Дальнейшее развитие после пилота

масштабирование на розы разных сортов и высот;

добавление хризантем и других агрегированных категорий;

разделение анализа по опту и рознице;

распределение общего заказа между 9 магазинами;

подключение внешнего календаря праздников и событий;

экспорт итогового заказа обратно в формат 1С или Excel;

переход с SQLite на PostgreSQL при росте объема данных и пользователей.

15. Переменные окружения

Для настройки приложения используются переменные окружения в файле .env:

| Переменная | Назначение |
| --- | --- |
| DATABASE_URL | Подключение к базе данных приложения |
| ONEC_CONNECTION_TYPE | Тип подключения к 1С: csv, http или odata |
| ONEC_BASE_URL | Базовый адрес HTTP/OData-сервиса 1С |
| ONEC_USERNAME / ONEC_PASSWORD | Учетные данные пользователя 1С |
| ONEC_PRODUCTS_PATH | Метод/путь для получения номенклатуры |
| ONEC_SALES_PATH | Метод/путь для получения продаж |
| ONEC_STOCKS_PATH | Метод/путь для получения остатков |
| ONEC_PURCHASES_PATH | Метод/путь для получения фактических закупок |
| OPENAI_API_KEY | Ключ OpenAI API |
| OPENAI_MODEL | Модель OpenAI |
| MVP_PRODUCT_CATEGORY | Категория продаж для MVP, например 'Роза 50' |

16. Порядок взаимодействия

- 1. Заказчик предоставляет тестовые CSV-выгрузки или доступ к 1С для автоматической загрузки.

- 2. Исполнитель проверяет структуру данных и при необходимости согласует недостающие поля.

- 3. Исполнитель загружает данные в MVP и формирует расчет по выбранной розе.

- 4. Стороны совместно сравнивают рекомендацию с фактическими закупками.

- 5. По итогам пилота принимается решение о масштабировании на другие позиции.

17. Подписание

| Сторона | ФИО / должность / подпись |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Исполнитель |  |